项目章程

项目名称：CodeHub 项目批准日期：2017年9月18日

项目完成日期：12月17日

项目经理：黄子威，C10 425, 18926000168

简要时间表：

* 项目启动：9 月 7 日~9 月 25 日
* 项目计划：9 月 25 日~10 月 8 日
* 项目执行：10 月 9 日~11 月 28 日
* 项目监控：9 月 18 日~11 月 28 日
* 项目收尾：11 月 29 日~12 月 4 日

关键日程里程碑：

9月26日 审核项目章程

10月21日 关键文档编写完成

12月11日 完成项目开发

12月15日 项目测试

12月17日 项目验收

预算摘要：每周一，六早开会，每周工作日8小时。

项目目标：提供一个代码管理平台。“CodeHub”是一个基于分布式版本控制系统 git，供用户进行代码托管以及项目合作的网站。该网站旨在提供一个开源项目的分享合作平台。在该项目中，用户打开相应网页，注册登录后便可获得在网站上托管和分享项目代码的权利。使用者在上传相应代码后，可以创建分支并进行管理，以开展协同工作。通过 CodeHub，既可以让别人参与你的开源项目，也可以参与别人的开源项目。

项目管理方法：

1、 使用project等项目跟踪软件，确保进度。

2、 每周召开例会，编写周报，保证项目质量。

3、 积极参与讨论，交流进步。

4、 采用敏捷开发的项目形式。

主要项目成功标准：项目成果让小组的成员感到满意。

角色与责任：

* 姓名 角色
* 小组所有成员 发起人
* 黄子威 项目经理
* 符王朝 团队成员
* 黄汉枢 团队成员
* 黄品超 团队成员
* 许杨俊 团队成员
* 周昭育 团队成员

干系人及其意见与签名